Zamawiający:

Gmina Zelów								tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez								 fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa				   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego					ZPI.271.44.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

w ramach projektu pn.

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

Zatwierdzam:

Zelów, 2 sierpnia  2012 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera następujące części:

| L.p. | Oznaczenie części w SIWZ | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW- SIWZ) |
|  | Część II | Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) |
|  | Dokumentacja | Na dokumentacje składają się następujące pliki w formacie .pdf oraz .doc: A. W części dotyczącej wykonania parku: park w Zelowie inwentaryzacja park w zelowie-Arch - '0'.kst park w zelowie Zieleń -'0'.kst park zelów opis projektu park Zelów ST BUD park zelów ST Zieleń zelów - inwentaryzacja – mapa zelów - gospodarka drzewostanem – mapa zelów - inwentaryzacja – mapa zelów - projekt nasadzeń – mapa zelów gospodarka drzewostanem -'0' B. W części wod-kan: Specyfikacja techniczna opis Rys. 1. Rys. 2 Nakładczy C. W części elektrycznej i monitoringu: Dokumentacja projektowa Specyfikacja techniczna Kosztorys ofertowy |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

(IDW)

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 
a w sprawach nieuregulowanych ustawą - przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących przepisów.

Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

2. Oznaczenie Wykonawcy.

3. Tryb udzielania zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

5. Zamówienia częściowe i uzupełniające.

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7. Termin wykonania zamówienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

11. Wadium.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

zamówienia publicznego.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

18. Termin związania ofertą.

19. Opis sposobu obliczenia ceny.

20. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

21. Wzór dla obliczenia ilości punktów przyznanych ofertom.

22. Tryb oceny ofert.

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie przedmiotowego

Zamówienia.

24. Środki ochrony prawnej .

25. Podwykonawstwo.

26. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Zelów								tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez								 fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa				   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

www.zelow.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Parku Miejskiego im. Romualda Traugutta przy ul. Poznańskiej w Zelowie –zagospodarowanie zielenią z elementami małej architektury, wykonanie alejek spacerowych, placu wypoczynkowego z urządzeniami zabawowymi (dz. nr 169/2 obr. 06, dz. nr 1 obr. 08).

Teren objęty opracowaniem to współczesny park miejski położony na działce o kształcie prostokątnym, usytuowany pomiędzy ul. Poznańską a Kościuszki w Zelowie. Z tych ulic jest on dostępny dla użytkowników. Dwie pozostałe ‘ściany’ parku (wschodnia i zachodnia) graniczą z posesjami prywatnymi i działką parafii. Wzdłuż zachodniej granicy parku biegnie droga utwardzona szerokości 4 m, która obecnie przeznaczona jest dla ruchu pieszego.

Teren porośnięty jest głównie drzewami i krzewami liściastymi. W składzie gatunkowym dominują lipy, klony, modrzewie, świerki, czeremcha, ałycza, jabłoń ozdobna, jarząb, leszczyna turecka. Warstwę krzewów stanowią żylistki, tawuły w odmianach, berberysy, karagany, ligustry, pigwowce, forsycje i trzmieliny. W parku rośnie też kilka egzemplarzy cisa, dębu, brzozy, wierzby.

W części parku bliżej ul. Kościuszki (od strony północnej) jest pamiątkowy kamień (Pomnik Ofiar Golgoty Wschodu) na klombie w kształcie okręgu, który powstał na bazie istniejącej tam wcześniej fontanny(nieczynnej od lat). Teren przy pomniku  obsadzony jest kosodrzewiną, jałowcami płożącymi i bukszpanem. Tutaj również w 2010 roku posadzono pięć dębów jako symbol mieszkańców Zelowa, ofiar zbrodni katyńskiej. Plac z pomnikiem w części północnej parku to jakby centralne miejsce tego założenia.

Układ komunikacyjny jest prosty i czytelny. Przez park prowadzą trzy proste, równoległe do siebie aleje, połączone kilkoma prostopadłymi, z wnękami na ławki parkowe.

Istniejący drzewostan wymaga  wykonania cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych (złamania, posusz) oraz cieć korygujących, pielęgnacyjnych i odmładzających krzewów.

Podziemne przewody infrastruktury technicznej – widoczne na mapie.

Szczegółowy zakres robót określony został w  dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6  do niniejszej IDW, na którą składają  się następujące pliki w formacie .pdf oraz .doc:

A. W części dotyczącej wykonania parku:

- park w Zelowie inwentaryzacja

- park w zelowie-Arch - '0'.kst

- park w zelowie Zieleń  -'0'.kst

- park zelów opis projektu

- park Zelów ST BUD

- park zelów ST Zieleń

- zelów - gospodarka drzewostanem – mapa

- zelów - inwentaryzacja – mapa

- zelów - projekt nasadzeń – mapa

- zelów gospodarka drzewostanem -'0'

B. W części wod-kan:

- Specyfikacja techniczna

- opis

- Rys. 1.

- Rys. 2

- Nakładczy

C. W części elektrycznej i monitoringu:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna

- Kosztorys ofertowy

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić przejezdność dróg. Na prowadzenie robót w pasach dróg należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót. Koszt związany z zajęciem pasów dróg ponosi Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy do wykonawcy i stanowią  jego koszt.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać odtworzenie uszkodzonych podczas wykonywania robót nawierzchni dróg i chodników.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenów budowy po wykonaniu robót, w tym do uzupełnienia  trawników (nawiezienie ziemi, posianie trawy).

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

Zakres robót obejmuje wykonanie zagospodarowania terenów zieleni, utwardzenia nawierzchni pieszej i małą architekturę.

Wszelkie nazwy własne, firmowe materiałów użyte w dokumentacjach projektowych nie są wiążące dla Wykonawców i zostały podane przykładowo, celem wskazania jedynie minimalnych żądanych parametrów. Zamawiający dopuści stosowanie materiałów innych firm niż te wymienione w projektach, jeżeli ich parametry nie będą gorsze.

Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia wybrany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, przedłożył kosztorysy ofertowe.

Zamawiający wymaga wykonania kosztorysów powykonawczych.

Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji zieleni do końca trwania kontraktu.

Szczegółowy zakres robót w roku 2012 i 2013 zostanie ustalony z Zamawiającym przed zawarciem umowy.

UWAGA:

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na niżej wymienione zakresy:

Zadanie 1 (Termin wykonania zadania do 30.10.2012r.) :

1) Zieleń: wykonanie nasadzeń i  gospodarka drzewostanu.

2) Zieleń: wykonanie sadzenia i pielęgnacja.

3) Wykonanie nawierzchni i  małej  architektury.

Zadanie 2 (Termin wykonania zadania do 30.06.2013r.):

4) Wykonanie Instalacji nawadniającej.

5) Wykonanie elektryki i monitoringu.

Z uwagi na fakt, iż elementy przedmiotu zamówienia dofinansowane są ze środków zewnętrznych, Zadanie 1 należy wykonać do 30 października 2012r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 30 października 2012r. Do zgłoszenia należy dołączyć  dokumenty umożliwiające przeprowadzenie odbioru  zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do niej, w tym kosztorysów powykonawczych zgłoszonych do odbioru robót.

Zadanie 2 należy wykonać do 28 czerwca 2013r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 28 czerwca 2013r. Do zgłoszenia należy dołączyć  dokumenty umożliwiające przeprowadzenie odbioru zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do niej, w tym kosztorysów powykonawczych zgłoszonych do odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza zmiany w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym na warunkach określonych w SIWZ. Zmiany te nie mogą skutkować przesunięciem terminów wykonania przedmiotu zamówienia.

Przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane, osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączy poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego te zmiany.

Zamawiający przewiduje płatności częściowe ustalone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym.

Wstępny harmonogram prac:

ZADANIE 1

| L.p. | ZADANIE 1: 2012 rok | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nawierzchnia + mała architektura | 30.10.2012 |
| 2. | Zieleń: sadzenie + pielęgnacja | 30.10.2012 |
| 3. | Zieleń: wykonanie nasadzeń i gospodarka drzewostanu. | do końca 2012r. |
| L.p. | ZADANIE 2: 2013 rok | Termin wykonania |
| 4. | Wykonanie Instalacji nawadniającej. | 28.07.2013 |
| 5. | Wykonanie elektryki i monitoringu. | 28.06.2013 |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV:

Słownik główny

Główny przedmiot:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

77000000- 0  usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3 usługi ogrodnicze

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni

77311000-3 usługi utrzymania ogródków ozdobnych

45112711-0 - Roboty w zakresie kształtowania parków

5. Zamówienia częściowe i uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy.

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Termin wykonania zamówienia dla Zadania:

Od daty zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia odbioru końcowego – przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji, nie później niż w terminie do dnia 28 czerwca 2013r. Poszczególne etapy robót będą wykonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym.

Zadanie 1 należy wykonać do 30 października 2012r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 30 października 2012r.

Zadanie 2 należy wykonać do 28 czerwca 2013r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 28 czerwca 2013r.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminach określonych w projekcie umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu :

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać (poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp.).

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać (poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp.).

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) powyższe warunki mogą być spełnione wspólnie.

Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w ogłoszeniu 
o zamówieniu winien wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

Niespełnienie powyższego warunku skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy Pzp warunek dotyczący art. 24 ust 1 musi być spełniony oddzielnie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

8.1. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wymagane jest dysponowanie:

- osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie:

- minimum dwóch robót w ramach których wykonano – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono – zagospodarowanie, utrzymanie, wykonanie lub modernizację  terenów zieleni  o wartości min. 600000 zł netto każda.

Uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia bez ograniczenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie wymaganiami określonymi powyżej.

Funkcje techniczne, o których mowa wyżej, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 20 a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 roku, nr 5, poz. 42 ze zm.).

Uwaga:

Wszystkie osoby, przewidziane do wykonania niniejszego zamówienia, wskazane w ofercie winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24. ust.1 ustawy Pzp.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia / nie spełnia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp Wykonawca winien złożyć:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych, przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do IDW. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców może być złożone przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów ( referencje) potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do IDW. W przypadku korzystania w wymienionym zakresie z doświadczenia innych podmiotów (art. 26 ust.2b ustawy Pzp) należy dołączyć pisemne zobowiązanie do współpracy w realizacji części przedmiotu zamówienia.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia– załącznik nr 4 do IDW. W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp- załącznik nr 2a do IDW . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5 do IDW

- ewentualne pełnomocnictwo dla osoby występującej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 8 niniejszej Instrukcji (IDW) , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp , Zamawiający żąda stosownych oświadczeń tych podmiotów , iż w stosunku do nich nie zachodzą okoliczności wskazane w art.24 ust.1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9 - składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz. 1817).

UWAGA:

Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające  spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 (IDW). Ponadto ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców winno być załączone do oferty

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę)zawierające w swojej treści minimum następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia) i zasad reprezentacji oraz solidarnej odpowiedzialności w sposób czytelny, nie budzący żadnej wątpliwości,

  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia;

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji;

  - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

11. Wadium

11.1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

10000,00 zł.

11.2. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym .

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 11.2. b 
i 11.2. e.

11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy O/Zelów

43 8965 1018 2002 0070 0072 0013

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (jako oddzielny od oferty dokument) w kasie Urzędu Miejskiego w Zelowie – I piętro, pok. nr 109 w siedzibie Zamawiającego.

11.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za  skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 ustawy Pzp

11.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (formularz ofertowy punkt 2.2 ppkt 3) lit b).

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1. Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Instrukcji (IDW) powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

14.2. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną w 1 egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji (IDW) i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie ( nieścieralnym atramentem lub tuszem).

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji (IDW )powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony(kartki) oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji (IDW) powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

14.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp- załącznik nr 2a do IDW.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW

- Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie.

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- dowód wniesienia wadium,

- Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 oraz 9.1 i 9.2 niniejszej IDW

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.zelow.pl, na której udostępniona jest SIWZ.

- Pisemne zapytania należy kierować na adres:

Gmina Zelów

Urząd Miejski w Zelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem faksu. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:, p. Grzegorz Urbaniak, p. Jacek Karaś Tel. 44 6351548p. Piotr Kaczmarek Tel. 44 6351546,

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

w pok. 118-119, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 17.08.2012 r. | godz. 10.00 |
| --- | --- | --- |

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

"Gmina Zelów

Ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

Oferta w postępowaniu na:

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

Nie otwierać przed dniem: 17.08.2012 r. godz. 11.00.

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, w sali nr 201

| w dniu | 17.08.2012 r. | godz. 11.00 |
| --- | --- | --- |

18. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Opis sposobu obliczenia ceny.

19. 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena za roboty budowlane jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz inne nakłady jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

W cenie oferty winny być uwzględnione również koszty bezpośrednie: koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu) oraz koszty

ogólne budowy, w tym w szczególności:

- koszty zatrudnienia personelu budowy,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

- koszty utrzymania zaplecza budowy i jego likwidacji, koszty zużycia sprzętu i narzędzi,

- koszty badań materiałów,

- koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu oraz jego wprowadzeniem,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za obsługę geodezyjną , za badanie zagęszczenia gruntu, za wysypisko i tymczasowe składowanie,

- koszty związane z nadzorem archeologicznym w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty związane z nadzorem konserwatora zabytków w związku z prowadzonymi robotami,

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- koszt dokumentacji stanu istniejącego przyległych nieruchomości i nawierzchni,

- koszty związane z odbiorami robót,

- inne koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

19.2. Dla kalkulacji ceny ofertowej podstawowe znaczenie ma dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

19.3. Zaleca się, przed przystąpieniem do kalkulacji ceny ofertowej, dokonanie wizji terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych.

19.4. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć obowiązujące ustawowo stawki VAT.

19.5. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie

z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki podatku

VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze zmiany umowy.

19.6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty .

19.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ tj. w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19.9. Wyliczenia podatku VAT i ceny oferty Wykonawcy podają w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem wymogów prawa.

20. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- |
| Cena ( C ) | 100% |

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku

ilość punktów wynikającą z działania:

21. Wzór na wyliczenie punktów przyznanych ofertom.

Wmin

WP = --------- x MP

Wbad

gdzie:

WP - ilość punktów w kryterium dla oferty ocenianej

Wmin - najniższa oferowana wartość w ocenianych ofertach

Wbad - wartość przedstawiona w ofercie ocenianej

MP - wskaźnik stały = 100 (maksymalna ilość punktów)

Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium oceny ofert.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców ,którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

22. Tryb oceny ofert.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.Pzp.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie

stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

Zmiany umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:

W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących:

zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

  - działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

  - wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą  być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robót, jeżeli w wyniku zastosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru wystąpiły opóźnienia w robotach. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) zmian ustawowych przepisów, w tym podatkowych.

b) wprowadzenia zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany personelu kluczowego odpowiedzialnego za prowadzenie i potwierdzanie prawidłowej realizacji zamówienia oraz zmiana podwykonawcy(podwykonawców), zmiany statusu prawnego działania, adresu siedziby wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.

4. 	Zamawiający dopuszcza także możliwość wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego. Korzyść dla Zamawiającego winna być potwierdzona opinią Inspektora nadzoru.

5.	Zmiana podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych polega Wykonawca w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) może mieć miejsce pod warunkiem:

  - powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą;

  - przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

  - przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 Instrukcji (IDW).

24. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

25. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców zawarte są w projekcie umowy.

26. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej Instrukcji (IDW) są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3 | Załącznik nr 2a | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. |
| 4 | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych robót |
| 5 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. |
| 6 | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |
| 7 | Załącznik nr 6 | Dokumentacja |

#### Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DLA ZAMÓWIENIA:

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZPI.271.44.2012

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		  	e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

2.1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

2.2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem (zapoznaliśmy)się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ * oraz jej modyfikacji *,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

w tym za wykonanie zadania nr 1:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

za wykonanie zadania nr 2:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT  i została wyliczona w oparciu o opis podany w punkcie 19 IDW

4) 	oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia –  do dnia 28 czerwca 2013r. Poszczególne etapy robót będą wykonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym.

5)	 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

6)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

7)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

8)	składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ] *,

9)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

10)	wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

11 )nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] *:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

- Podpis(y):_____

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZPI.271.44.2012 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

- Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam(y) stosowną wiedzę i doświadczenie ;

- dysponuję(jemy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Podpisy

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.44.2012 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie:

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych           ( Dz.U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

PODPIS(Y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych  robót.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.44.2012 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wykonałem (Wykonaliśmy) następujące usługi:

| L.p. | Nazwa zamówienia | Przedmiot zamówienia/ zakres zamówienia (podać krótki opis robót wykonanych w ramach zamówienia potwierdzający spełnienie postawionego warunku) | Data wykonania | Wartość netto /brutto wykonanych robót. | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (d/m/r) | Koniec (d/m/r) |  |  |
|  |  |  |  |  | .../.... |  |

UWAGA :

1.	 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający(referencje), że usługi zostały prawidłowo ukończone. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty zawierały co najmniej:

a)	wskazanie, że Wykonawca składający ofertę  w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,

b)	wskazanie Zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie,

c)	wskazanie przedmiotu zamówienia,

d)	wskazanie zakresu rzeczowego,

e)	wskazanie daty wykonania zamówienia ,

f)	opinia zamawiającego stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

g)	podpis przedstawiciela zamawiającego dla którego zostało wykonane dane zamówienie.

2. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania zamówienia, powoduje niezaliczenie do doświadczenia Wykonawcy danej usługi.

3  W przypadku korzystania w wymienionym zakresie z doświadczenia innych podmiotów(art. 26 ust.2b ustawy Pzp) należy dołączyć pisemne zobowiązanie do współpracy w realizacji części przedmiotu zamówienia .

PODPIS:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZPI.271.44.2012 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						 fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Dysponuję/ Dysponujemy następujacymi osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Przedstawione niżej osoby posiadają wymagane prawem uprawnienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa dysponowania | Pełniona funkcja | Kwalifikacje/ Uprawnienia (zakres, numer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca przedstawia według podanego powyżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje.

Uwaga: W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia z innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji w/w osób.

Podpisy

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.44.2012 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa		   e-mail : umzelow@zelow.pl

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W ZELOWIE

oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

PODPIS(Y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

UMOWA

- Istotne postanowienia umowy –

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy dotyczące podwykonawcy zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców*.

UMOWA NR …………..

NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu …………………….. w Zelowie na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – przetarg nieograniczony, pomiędzy:

Gminą Zelów

z siedzibą w Zelowie przy ulicy Żeromskiego 23

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

przy kontrasygnacie Skarbnika …………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………….;

2. ……………………………………………………….

o treści następującej:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i pozwolenie na budowę odpowiednim protokołem w dniu podpisania umowy. Teren budowy oraz Dziennik budowy zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) projekcie budowlanym i wykonawczym;, opiniach dendrologicznych gospodarki drzewostanem,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

c)  kosztorysach i przedmiarach.

- W przypadku zaistnienia rozbieżności w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, za nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlanym 
i  wykonawczym.

- W zakres przedmiotu Umowy wchodzą również te prace, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Umowy, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie zapisów zawartych w projekcie budowlano – wykonawczym oraz postanowień obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) dokumentacją projektową i wykonawczą,

b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do ww. projektu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c) warunkami pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Polsce norm i aprobat technicznych,

f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

g) kosztorysami i przedmiarami.

7.   Na dokumentację w niniejszym postępowaniu składają się niżej wymienione dokumenty w formie plików .pdf oraz .doc:

A. W części dotyczącej wykonania parku:

- park w Zelowie inwentaryzacja

- park w zelowie-Arch - '0'.kst

- park w zelowie Zieleń  -'0'.kst

- park zelów opis projektu

- park Zelów ST BUD

- park zelów ST Zieleń

- zelów - gospodarka drzewostanem – mapa

- zelów - inwentaryzacja – mapa

- zelów - projekt nasadzeń – mapa

- zelów gospodarka drzewostanem -'0'

B. W części wod-kan:

- Specyfikacja techniczna

- opis

- Rys. 1.

- Rys. 2

- Nakładczy

C. W części elektrycznej i monitoringu:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna

- Kosztorys ofertowy

8. 	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

9.   Na 2 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu:

a) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane, osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego tę zmianę. Chyba, że dokumenty zostały załączone do oferty.

b) Wypełnione zbiorcze zestawienie kosztów.

c) Harmonogram rzeczowo – finansowy, który winien zawierać między innymi:

- zakres rzeczowy

- wartości netto i brutto planowanych do wykonania prac.

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający jego zgłoszenie o zakończeniu do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy realizacji Umowy.

- Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do zaistniałych okoliczności.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe i o jakości nie niższej niż określona w projekcie budowlanym i wykonawczym. Odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlanym i wykonawczym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww. projekcie i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymaganą w projekcie budowlano – wykonawczym jakość. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

- Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące w Polsce normy i przepisy oraz wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót, dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy na majątek jako środek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

- Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt właściwych warunków socjalnych dla pracowników.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres realizacji Umowy oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień.

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót.

- Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomości przez cały okres trwania robót na własny koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie 
z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, będącym załącznikiem do umowy, 
a w szczególności:

a) Prowadzenie na bieżąco szczegółowych zapisów w Dzienniku budowy.

b) Prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

c) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, a także poniesienie kosztów zaewidencjonowania tej inwentaryzacji, będącej elementem odbioru, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie.

e) Zabezpieczenie i opisanie w dokumentacji powykonawczej kolizji z wodociągami, kanalizacją, kablami teletechnicznymi i energetycznymi oraz gazociągami, nie wykazanymi w dokumentacji projektowej, a napotkanymi w czasie wykonywania robót.

f) Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.

g) Pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami w tym z konserwatorem zabytków,  nadzorem, zajęciem terenu, w tym zajęciem pasa drogowego na czas budowy, przejściami pod drogami, ciekami.

h) Wykonanie projektów organizacji robót i ruchu.

i) W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawcę trwałych znaków geodezyjnych np. granicznych na terenie budowy, w ramach obsługi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez Wykonawcę odtworzy granice działki, lub drogi  i trwale oznaczy.

j) Na prowadzenie robót w pasach dróg należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego 
i prowadzenie robót. Koszt związany z zajęciem pasów dróg ponosi Wykonawca.

k) W razie konieczności Wykonawca dokona na własny koszt wycinki kolidujących drzew lub krzewów po uprzednim formalno-prawnym załatwieniu przez Wykonawcę sprawy wycinki. Następnie teren budowy należy uporządkować, także  w zakresie składowanych w wyniku wycinki krzewów, gałęzi. Wywóz na miejsce zorganizowane we własnym zakresie Wykonawcy.

l) Wywóz i utylizacją odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym rur 
i innych materiałów należy do wykonawcy.

ł) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie,

b) przejęcie do eksploatacji przedmiotu Umowy, zrealizowanego w sposób należyty przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 8 niniejszej Umowy.

§ 4. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom trzecim na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje i sprzęt odpowiedni do wykonania tych robót.

- Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane, o której mowa w ust. 1, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na podstawie której Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie części robót, muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

a) warunki płatności zgodne z postanowieniami Umowy,

b) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego,

c) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA

- Strony uzgadniają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego akceptacji dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym prawo do wielokrotnego wykorzystania tej dokumentacji 
w czasie eksploatacji przedmiotu Umowy, a także do celów przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów i urządzeń Zamawiającego, prawo do jej kopiowania za pomocą wszelkich znanych technik oraz do wprowadzania do pamięci komputera. Przeniesienie powyższych praw autorskich i własności egzemplarzy dokumentacji występuje bez odrębnego wynagrodzenia. Zamawiający będzie mógł, stosownie do swoich potrzeb i wymagań, swobodnie dokonywać wszelkich koniecznych lub przydatnych zmian i uzupełnień w dokumentacji, co nie będzie stanowiło naruszenia praw twórców do tej dokumentacji.

- Wniesienie lub rozesłanie opracowania do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i twórców do tej dokumentacji.

§ 6. TERMINY

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: nie później niż do dnia 28 czerwca 2013r. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem skutecznego jego dokonania. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie odbioru robót zgodnie z § 7 ust. 2 i 3. ]

- Zadanie 1 należy wykonać do 30 października 2012r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 30 października 2012r.

- Zadanie 2 należy wykonać do 28 czerwca 2013r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 28 czerwca 2013r.

- Termin upływu zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy od daty przejęcia do eksploatacji lecz nie wcześniej niż do czasu wyczerpania wszystkich praw Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu terenu budowy i Dziennika budowy.

- Termin i miejsce rozpoczęcia robót dla zadania 1 i 2 zostaną narzucone Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 7. ODBIÓRY ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy i przeprowadzony wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia ( wraz z załącznikami) oraz  Prawie budowlanym.

- Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru.

- Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia ( wraz z załącznikami) oraz Prawie budowlanym, 
a w szczególności:

a) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy 
i uporządkowaniem terenu lub przywróceniem do stanu pierwotnego,

b) 2 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginał i kopia), tj. dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu,

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie  wykonywania robót,

d) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie,

e) oryginały dzienników budowy,

f) protokoły prób ciśnieniowych dla wodociągu,

g) protokół/protokoły przeglądu technicznego wykonanego w terenie po zakończeniu danego etapu przez odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy,

h) certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi zastosowanych materiałów i wyrobów,

i) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

j) ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody,

k) protokoły przekazania i przejęcia pasa drogowego spisane z zarządcami dróg,

l) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji 
i rękojmi oraz nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję.

- Zadanie 1 należy wykonać do 30 października 2012r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 30 października 2012r. Zadanie 2 należy wykonać do 28 czerwca 2013r. Zakresy przewidzianych prac będą określone szczegółowo w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru najpóźniej dnia 28 czerwca 2013r.

§ 8. WYNAGRODZENIE

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

w tym za wykonanie zadania nr 1:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

za wykonanie zadania nr 2:

Cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................................................

- Z Wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, zostaną potrącone kwoty, które Zamawiający zapłaci Podwykonawcom w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku rozliczenia się z Podwykonawcami.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego oraz ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania 
i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

- W przypadku konieczności podjęcia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności dla prawidłowej i pełnej realizacji Umowy, Wykonawca wykona te czynności 
w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

1. W realizacji części zamówienia brać będą udział, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759), następujące podmioty:

1.1. Nazwa.........................................................................................................................................

1.2. Zakres.........................................................................................................................................

2. Do niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 11 ust. 3 i 4, § 8 ust. 2.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego              z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione w formie………………… (forma zostanie określona przez Wykonawcę) przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach:

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrócone na poniższych zasadach:

a) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej w okresie realizacji Umowy będzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy, przy czym warunkiem koniecznym zwrotu tej gwarancji, będzie złożenie przez Wykonawcę najpóźniej w 14 dniu przed upływem ważności niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres rękojmi, w wysokości 30% zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, co oznacza że Zamawiający w przypadku nie złożenia gwarancji na okres rękojmi ma prawo wystąpić do banku z żądaniem zapłaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej w okresie rękojmi zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, będzie przedłużone odpowiednio.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia bankowego postanowienia Umowy odnoszące się do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje się odpowiednio.

- Strony zobowiązują się zmienić kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany stawki podatku VAT, niezwłocznie od dnia wejścia w życie zmiany stawki tego podatku, tak aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy spełniało warunek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 11. ROZLICZENIA

- Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu zadania 1 i 2 - robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego i dokonanymi odbiorami. Do każdej faktury należy załączyć rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje 2 płatności, przy czym pierwsza po wykonaniu  i odebraniu robót przewidzianych do wykonania  do 30.10.2012r, drugą po wykonaniu i odbiorze robót wykonanych do 28 czerwca 2013r.

- Płatność wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Harmonogramem rzeczowo –finansowym oraz postanowieniami Umowy. Wykonawca dostarczy fakturę wystawioną w sposób opisany powyżej na adres Zamawiającego wskazany w Umowie.

- Do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców realizujących roboty budowlane (zaakceptowanych przez Zamawiającego) wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów, że ich wymagalne należności od Wykonawcy, zostały uregulowane. Powyższe oświadczenie zawierać będzie min.: nr faktur/y, datę zapłaty, kwotę, informację o należytym wykonaniu zakresu robót.

- W przypadku nie dołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednią kwotę nieuregulowanych przez niego płatności i przekazać na rzecz Podwykonawców w terminach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 4

- W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają, że faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty mogą być wystawione do wysokości łącznej nie przekraczającej 80 % ceny  ofertowej.

- Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie na konto w ………… nr ……………………., 
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy wystawionej w sposób opisany w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. Jednocześnie Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Polsce.

- W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru i rozliczenia rzeczowo - finansowego dla robót wykonanych zgodnie 
z przedmiotem Umowy i Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Strony oświadczają, że są płatnikiem podatku od towarów i usług VAT .

§ 12. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wynikającymi 
z Harmonogramu rzeczowo - finansowego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego

brutto, za każdy dzień opóźnienia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 18 ust. 2 i 3.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy:

- odbiorze częściowym w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać, w celu pokrycia kary umownej, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10.

- Strony mogą, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 13. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany w ramach Umowy przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy (5 lat).

- Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy (5 lat).

- Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w  § 7 Umowy zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w  § 7 Umowy zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) nieuzasadnionego i nieuzgodnionego z Zamawiającym zaprzestania realizowania przez

Wykonawcę przedmiotu Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia.

b) gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego potencjału technicznego jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu Umowy w terminie umownym i gdy opóźnienie robót osiągnie 30 dni w stosunku do terminów wykonania robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

c) gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu Umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora nadzoru.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności. W przypadku tym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych robót do czasu odstąpienia od umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych z tego tytułu.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, okres wypowiedzenia nastąpi w trybie natychmiastowym w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do:

a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego,

b) sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenie finansowe wykonanych robót,

c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu.

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5, czynności tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.

- Umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane do dnia zakończenia przedmiotu umowy.

§ 16. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

W terminie uzgodnionym przez strony:

- Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca wskaże w formie pisemnej:

a) Przedstawiciela Wykonawcy,

b) Kierownika Budowy – Branża Elektryczna,

c) Kierownika Robót – sieci wodociągowe.

- Do obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy między innymi:

a) reprezentowanie Wykonawcy względem Zamawiającego we wszystkich sprawach

wynikających z zapisów niniejszej Umowy;

b) reprezentowanie Wykonawcy na budowie;

c) koordynowanie poszczególnych etapów robót;

d) koordynowanie robót z podwykonawcami;

e) odpowiedzialność za wykonanie prawidłowej dokumentacji odbiorowej 
i powykonawczej.

- W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§ 17. ZMIANA UMOWY

Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

b) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robót, jeżeli w wyniku zastosowania się do poleceń Inspektora nadzoru wystąpiły opóźnienia w robotach. W takiej sytuacji Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmian ustawowych przepisów, w tym przepisów podatkowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnionych przez Strony przesunięć w zakresie rzeczowym i – odpowiednio – finansowym pomiędzy etapami Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przesunięcia te nie mogą skutkować zmianą końcowego zakresu rzeczowego i finansowego oraz końcowego terminu realizacji.

- Zmiana podmiotu o którym mowa w § 9 może mieć miejsce pod warunkiem:

- przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami

- potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

- przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części zamówienia;

- przedstawienia Zamawiającemu umowy na roboty budowlane zawartej z podmiotem biorącym udział w realizacji części zamówienia;

§ 18. CESJA

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego i  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

……………………………… 							……………………………….

(pieczęć firmowa i podpisy osób 					    (pieczęć firmowa i podpisy osób

upoważnionych do 						upoważnionych do

reprezentowania Zamawiającego) 					    reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu.

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 4 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca

w ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców.

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 8 ust. 2 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców.

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy §9 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 11 ust. 3 i 4 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców.

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 17 ust. 6 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że w realizacji części zamówienia będzie brał udział inny podmiot na podstawie  art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.